## Slide 1
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DEZEMBRO

## Slide 2
SERVIÇOS EM ANDAMENTO

## Slide 3
Período 01/12 à 09/12

## Slide 4
Relatório Fotográfico – Complexo Administrativo
Fotos: 01 e 02
Serviço: Concretagem da viga baldrame.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 01
Foto: 02
Dezembro de 2021
Dezembro de 2023

## Slide 5
Relatório Fotográfico – Complexo Administrativo
Fotos: 03 e 04
Serviço: Posicionamento da armadura dos pilares e início da escavação das sapatas.
Local: Guarita e Administração.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 04
Dezembro de 2021
Dezembro de 2023
Foto: 03

## Slide 6
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 05 e 06
Serviço: Escavação de material para execução da rede de água.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Enko Engenharia.
Foto: 06
Dezembro de 2021
Dezembro de 2023
Foto: 05

## Slide 7
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 07 e 08
Serviço: Assentamento dos tubos da rede.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 08
Dezembro de 2021
Dezembro de 2023
Foto: 07

## Slide 8
Período 10/12 à 16/12

## Slide 9
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 09 e 10
Serviço: Aterramento dos tubos da rede.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 10
Dezembro de 2023
Foto: 09

## Slide 10
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 11 e 12
Serviço: Assentamento dos tubos da rede.
Local: Alameda Lápis Lazúli.
Execução: Lessa.
Foto: 12
Dezembro de 2023
Foto: 11

## Slide 11
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 13 e 14
Serviço: Reaterro e compactação da valeta dos tubos da rede.
Local: Alameda Ágata.
Execução: Lessa.
Foto: 14
Dezembro de 2023
Foto: 13

## Slide 12
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 15 e 16
Serviço: Posicionamento e concretagem das sapatas.
Local: Complexo administrativo.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 16
Dezembro de 2023
Foto: 15

## Slide 13
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 17 e 18
Serviço: Execução do meio fio das guaritas.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 18
Dezembro de 2023
Foto: 17

## Slide 14
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 19 e 20
Serviço: Concretagem dos pilares e início da alvenaria.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 20
Dezembro de 2023
Foto: 19

## Slide 15
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 21 e 22
Serviço: Concretagem dos pilares.
Local: Espaço Fitness.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 22
Dezembro de 2023
Foto: 21

## Slide 16
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 23 e 24
Serviço: Concretagem das sapatas.
Local: Complexo administrativo.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 24
Dezembro de 2023
Foto: 23

## Slide 17
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 25 e 26
Serviço: Execução da alvenaria.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 26
Dezembro de 2023
Foto: 25

## Slide 18
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 27 e 28
Serviço: Execução da alvenaria.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 28
Dezembro de 2023
Foto: 27

## Slide 19
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 29 e 30
Serviço: Execução da alvenaria.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 30
Dezembro de 2023
Foto: 29

## Slide 20
Relatório Fotográfico – Quiosque
Fotos: 31 e 32
Serviço: Execução do gabarito e locação da obra.
Local: Quiosque 2.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 32
Dezembro de 2023
Foto: 31

## Slide 21
Relatório Fotográfico – Depósito de lixo
Fotos: 33 e 34
Serviço: Execução do gabarito e locação da obra.
Local: Depósito de lixo.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 34
Dezembro de 2023
Foto: 33

## Slide 22
Relatório Fotográfico – Muro de fechamento
Fotos: 35 e 36
Serviço: Posicionamento e concretagem dos pilares.
Local: Quadra 7.
Execução: Formax.
Foto: 36
Dezembro de 2023
Foto: 35

## Slide 23
Relatório Fotográfico – Rede elétrica
Fotos: 37 e 38
Serviço: Posicionamento e concretagem dos postes da rede elétrica.
Local: Alameda Topázio e Alameda Ágata.
Execução: Inova Engenharia.
Foto: 38
Dezembro de 2023
Foto: 37

## Slide 24
Período 17/12 à 23/12

## Slide 25
Relatório Fotográfico –Rede de água
Fotos: 39 e 40
Serviço: Escavação de material para execução da rede.
Local: Alameda Topázio.
Execução: Enko Engenharia.
Foto: 40
Dezembro de 2023
Foto: 39

## Slide 26
Relatório Fotográfico – Rede de água
Fotos: 41 e 42
Serviço: Assentamento dos tubos da rede e lançamento da areia.
Local: Avenida das Pérolas.
Execução: Enko Engenharia.
Foto: 42
Dezembro de 2023
Foto: 41

## Slide 27
Relatório Fotográfico – Complexo administrativo
Fotos: 43 e 44
Serviço: Execução da alvenaria.
Local: Guarita.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 44
Dezembro de 2023
Foto: 43

## Slide 28
Relatório Fotográfico – Depósito de lixo
Fotos: 45 e 46
Serviço: Posicionamento e concretagem das sapatas.
Local: Depósito de lixo.
Execução: Madox Engenharia.
Foto: 46
Dezembro de 2023
Foto: 45

## Slide 29
Relatório Fotográfico – Muro de fechamento
Fotos: 47 e 48
Serviço: Instalação das placas.
Local: Quadra 7.
Execução: Formax.
Foto: 48
Dezembro de 2023
Foto: 47

## Slide 30
Relatório Fotográfico – Rede elétrica
Fotos: 49 e 50
Serviço: Instalação dos postes da rede elétrica.
Local: Alameda Lápis Lazúli.
Execução: Inova Engenharia.
Foto: 50
Dezembro de 2023
Foto: 49

## Slide 31
ACOMPANHAMENTO

## Slide 32
Mapa atualizado – Muro de fechamento
Dezembro de 2023

## Slide 33
Mapa atualizado – Pavimentação
Dezembro de 2023

## Slide 34
Mapa atualizado – Meio fio e sarjeta
Dezembro de 2023

## Slide 35
Mapa atualizado – Meio fio e sarjeta
Dezembro de 2023

## Slide 36
Relatório Fotográfico – Acompanhamento
Dezembro de 2023

## Slide 37
Relatório Fotográfico – Acompanhamento
Dezembro de 2023